DOCUMENTO DE RETROSPECTIVA

Proyecto: Silk Road 
Curso: Programación Orienta  a Objetos (POOB) 
Autores: Alejandra Beltrán y Adrián Ducuara 
Periodo: 2025-2

CICLO 1:

1. ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifíquenlos.

Mini-ciclo 1: Diseño de clases principales y estructura del simulador. 
Mini-ciclo 2: Implementación básica de creación y movimiento. 
Mini-ciclo 3: Interfaz visual y funcionalidad de visibilidad. 
Mini-ciclo 4: Pruebas unitarias y corrección de errores.

2. ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿por qué?

Simulador funcional con creación y control de tiendas y robots.

3. ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Hombre)

Alejandra Beltran: 17 horas

Adrian Ducuara: 17 horas

4. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?

Implementar correctamente la espiral cuadrada y la visualización dinámica.

5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

Sincronizar la posición de los robots en el canvas. Se solucionó usando control de coordenadas centralizado.

6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

Buena coordinación en diseño y código; debemos mejorar la planificación de tiempos.

7. Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios. ¿cuál fue la más útil? ¿por qué?

Refactorización continua, porque permitió mantener el código limpio y extensible.

8. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.

- Oracle Java Documentation.

- Apuntes de clase de la Escuela Colombiana de Ingeniería.

- OpenAI. (2025). ChatGPT (versión GPT-5) [Modelo de lenguaje grande]. OpenAI. https://chat.openai.com

CICLO 2:

1. ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifíquenlos.

Mini-Ciclo1: Adaptar la estructura para permitir movimientos inteligentes.

Mini-Ciclo2: Implementar consultas de estadísticas.

Mini-Ciclo3: Ajustar interfaz y pruebas.

2. ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿por qué?

Simulador extendido, capaz de manejar ganancias y estadísticas de tiendas y robots.

3. ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Hombre)

Alejandra Beltran: 14 horas

Adrian Ducuara: 14 horas

4. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?

Implementar la consulta de ganancias y movimientos sin romper la base del simulador.

5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

Diseñar los métodos de decisión de los robots. Se resolvió dividiendo responsabilidades.

6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

Se distribuyó mejor el código; se mejoró la documentación interna.

7. Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios. ¿cuál fue la más útil? ¿por qué?

Programación en pareja, para mantener coherencia en las clases principales.

8. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.

- Documentación del laboratorio.

- OpenAI. (2025). ChatGPT (versión GPT-5) [Modelo de lenguaje grande]. OpenAI. https://chat.openai.com

CILO3:

1. ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifíquenlos.

Mini-Ciclo1: Desarrollo del algoritmo de máxima utilidad diaria.

Mini-Ciclo2: Integración con el simulador sin alterar SilkRoad.

Mini-Ciclo3: Pruebas de solución (SilkRoadContestTest).

2. ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿por qué?

Sistema resuelve correctamente la utilidad diaria y la simula en la interfaz.

3. ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Hombre)

Alejandra Beltran: 20 horas

Adrian Ducuara: 20 horas

4. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?

Separar la lógica de simulación de la lógica de resolución.

5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

Diseñar la clase de solución sin romper la extensibilidad. Se resolvió con composición.

6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

Buena comunicación técnica y revisión mutua de código.

7. Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios. ¿cuál fue la más útil? ¿por qué?

Desarrollo guiado por pruebas (TDD), por ayudar a validar el algoritmo de solución.

8. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.

- ¡Enunciado “Problem J – The Silk Road… with Robots!”.

- OpenAI. (2025). ChatGPT (versión GPT-5) [Modelo de lenguaje grande]. OpenAI. https://chat.openai.com

CICLO4:

1. ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifíquenlos.

Mini-Ciclo1: Refactorización de paquetes shapes y silkRoad.

Mini-Ciclo2: Implementación de tipos de tiendas (normal, autonomous, fighter).

Mini-Ciclo3: Implementación de nuevos robots (normal, neverback, tender).

Mini-Ciclo4: Pruebas unitarias y de aceptación.

2. ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿por qué?

Sistema modular y extensible, con nuevos comportamientos y diferenciación visual.

3. ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Hombre)

Alejandra Beltran: 17 horas

Adrian Ducuara: 17 horas

4. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?

Refactorizar exitosamente todo el sistema en paquetes coherentes.

5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

Sincronizar la herencia y la visualización de nuevos tipos. Se resolvió con sobreescritura controlada.

6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

Excelente colaboración y control de versiones en GitHub.

7. Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios. ¿cuál fue la más útil? ¿por qué?

Refactorización sistemática y control de versiones compartido.

8. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.

- “Los paquetes son el mecanismo que usa Java para facilitar el modularidad del código. Un paquete puede contener una o más definiciones de interfaces y clases, distribuyéndose habitualmente como un archivo.”  
Charte, F. (14 de agosto de 2019). Paquetes en Java: qué son, para qué se utilizan, y cómo se usan (con vídeo). campusMVP.es. Recuperado de https://www.campusmvp.es/recursos/post/paquetes-en-java-que-son-para-que-se-utilizan-y-como-se-usan.aspx

- OpenAI. (2025). ChatGPT (versión GPT-5) [Modelo de lenguaje grande]. OpenAI. https://chat.openai.com